**Planejamento do Trabalho em Grupo (INE 5429)**



**SSL**

**Cronograma e divisão do trabalho**

07/05 > planejamento do trabalho (todos)

07/05 - 13/05 > estudos sobre o protocolo ssl

14/05 - 27/05 > implementação do protocolo (Renato)

e especificação do protocolo (Pedro e Herivelton).

28/05 - 03/06 > teste e ajustes na implementação(todos)

04/06 - 14/06 > preparacao da apresentação (todos)

25/06 - Apresentação (todos)

**Referencias**

http://www.openssl.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Transport\_Layer\_Security

http://pt.kioskea.net/contents/143-criptografia-secure-sockets-layers-ssl

http://tools.ietf.org/html/rfc5246

http://tools.ietf.org/html/rfc6101

**Integrantes**

Grupo: 7

Alunos: Pedro Brentan - 12106265

Herivelton Coelho - 09232027

Renato da Motta Bustamante - 08232072